**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย** **ที่ 1** การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า การลงทุน และการบริการโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด **กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS**

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 1** การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด **กลุ่มอาเซียน+6 และ GMS**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **งบประมาณที่ใช้** | **เวลาดำเนินโครงการ** | **หมายเหตุ** |
|  | โครงการก่อสร้างถนน คสม. ซอย 13 หมู่ที่ 1 | เพื่อให้มีคมนาคมที่สะดวก สบายยิ่งขึ้น | 200,000  โอนลด  60,000 | หมู่ที่ 1  บ้านร่องห้า | กองช่าง | 140,000 | 23 เม.ย. 62  -  21 มิ.ย. 62 | ข้อบัญญัติ |
|  | โครงการก่อสร้างถนน คสม. ซอย 2/1 หมู่ที่ 4 | เพื่อให้มีคมนาคมที่สะดวก สบายยิ่งขึ้น | 300,000  โอนลด  12,410 | หมู่ที่ 4  บ้านสันง้อนไถ | กองช่าง | 287,590 | 21 มี.ค.62  -  19 พ.ค. 62 | ข้อบัญญัติ |
|  | โครงการก่อสร้างถนน คสม. ซอย 4 หมู่ที่ 15 | เพื่อให้มีคมนาคมที่สะดวก สบายยิ่งขึ้น | 300,000  โอนลด  92,000 | หมู่ที่ ๑5  บ้านดงมะตื๋นใหม่ | กองช่าง | 208,000 | 23 เม.ย. 62  -  21 มิ.ย. 62 | ข้อบัญญัติ |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคสม.บ้านดงมะตื๋น หมู่ที่ 7 | เพื่ดอให้มีคมนาคมที่สะดวก สบายยิ่งขึ้น | 300,000  โอนลด  15,100 | หมู่ที่ 7  บ้านดงมะตื๋น | กองช่าง | 284,900 | 21 มี.ค. 62  -  19 พ.ค. 62 | ข้อบัญญัติ |
|  | โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 13 | เพื่อให้มีคมนาคมที่สะดวก สบายยิ่งขึ้น | 300,000  โอนลด  92,000 | หมู่ที่ ๑3  บ้านทุ่งยั้งใหม่ | กองช่าง | 208,000 | 23 เม.ย. 62  -  21 มิ.ย. 62 | ข้อบัญญัติ |
|  | โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 10 | เพื่อให้มีคมนาคมที่สะดวก สบายยิ่งขึ้น | 300,000  โอนลด  92,000 | หมู่ที่ ๑0  บ้านเนินสยาม | กองช่าง | 208,000 | 23 เม.ย. 62  -  21 มิ.ย. 62 | ข้อบัญญัติ |
|  | โครงการก่อสร้างถนนคสม.บ้านป่าบงใต้ หมู่ที่ 12 | เพื่อให้มีคมนาคมที่สะดวก สบายยิ่งขึ้น | 300,000  โอนลด  48,100 | หมู่ที่ 7  บ้านดงมะตื๋น | กองช่าง | 251,900 | 21 มี.ค. 62  -  19 พ.ค. 62 | ข้อบัญญัติ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **งบประมาณที่ใช้** | **เวลาดำเนินโครงการ** | **หมายเหตุ** |
|  | โครงการก่อสร้างถนน คสม. หมู่ที่ 11 | เพื่อให้มีคมนาคมที่สะดวก สบายยิ่งขึ้น | 300,000  โอนลด  92,000 | หมู่ที่ ๑1  บ้านร่องเจริญ | กองช่าง | 208,000 | 23 เม.ย. 62  -  21 มิ.ย. 62 | ข้อบัญญัติ |
|  | โครงการก่อสร้างถนน คสม. สายห้วยโป่ง หมู่ที่ 9 | เพื่อให้มีคมนาคมที่สะดวก สบายยิ่งขึ้น | 300,000  โอนลด51,100 | หมู่ที่ 9  บ้านผางาม | กองช่าง | 248,900 | 2 ก.พ. –  3 มี.ค. 62 | ข้อบัญญัติ |
|  | โครงการก่อสร้างถนน คสม. สายห้วยโป่งไคร้ หมู่ที่ 6 | เพื่อให้มีคมนาคมที่สะดวก สบายยิ่งขึ้น | 300,000  โอนลด  24,100 | หมู่ที่ 6  บ้านร่องคือ | กองช่าง | 275,900 | 21 มี.ค.62  -  19 พ.ค. 62 | ข้อบัญญัติ |
|  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบเปิด ซอย 18 หมู่ที่ 3 | เพื่อให้การระบายน้ำดียิ่งขึ้น | 300,000 | หมู่ที่ 3  บ้านหัวฝาย | กองช่าง | 279,000 | 26 มิ.ย. 62  -  23 ก.ย. 62 | ข้อบัญญัติ |
|  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบเปิด หมู่ที่ 5 | เพื่อให้การระบายน้ำดียิ่งขึ้น | 300,000 | หมู่ที่ 5  บ้านป่าบง | กองช่าง | 248,155.76 | 26 มิ.ย. 62  -  23 ก.ย. 62 | ข้อบัญญัติ |
|  | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบเปิด หมู่ที่ 8 | เพื่อให้การระบายน้ำดียิ่งขึ้น | 300,000 | หมู่ที่ 8  บ้านหนองบัว | กองช่าง | 284,400 | 3 ก.ค.  23 ก.ย. 62 | ข้อบัญญัติ |
|  | โครงการก่อสร้างลานตากพืชผลทางการเกษตร  หมู่ที่ 2 | เพื่อใช้เป็นลานตากพืชผลทางการเกษตร | 300,000 | หมู่ที่ 2  บ้านทุ่งยั้ง | กองช่าง | 297,000 | 11 เม.ย.62  -  9 มิ.ย. 62 | ข้อบัญญัติ |
|  | โครงการปรับปรุงถนนการเกษตรสายก๊อตต้นก๊อ บ้านดงมะตื๋น หมู่ที่ 15 | เพื่อให้มีคมนาคมที่สะดวก สบายยิ่งขึ้น | 80,000 | หมู่ที่ 15  บ้านดงมะตื๋น | กองช่าง | 75,500 | 9 ก.ค. 62  -  22 ส.ค. 62 | โอนงบประมาณตั้งรายการใหม่ |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **งบประมาณที่ใช้** | **เวลาดำเนินโครงการ** | **หมายเหตุ** |
|  | โครงการปรับปรุงถนนการเกษตรสายก๊อตป่าเมี้ยง บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 | เพื่อให้มีคมนาคมที่สะดวก สบายยิ่งขึ้น | 35,000 | หมู่ที่ 3  บ้านหัวฝาย | กองช่าง | 34,500 | 9 ก.ค. 62  -  22 ส.ค. 62 | โอนงบประมาณตั้งรายการใหม่ |
|  | โครงการปรับปรุงถนน การเกษตร ซอย 3 หมู่ที่ 10 | เพื่อให้มีคมนาคมที่สะดวก สบายยิ่งขึ้น | 200,000 | หมู่ที่ ๑0  บ้านเนินสยาม | กองช่าง | 198,800 | 30 มี.ค. 62  -  28 เม.ย. 62 | ข้อบัญญัติ |
|  | โครงการปรับปรุงถนนการเกษตรสายเลียบแม่ต๊าก บ้านร่องเจริญ หมู่ที่ 11 | เพื่อให้มีคมนาคมที่สะดวก สบายยิ่งขึ้น | 100,000 | หมู่ที่ 11  บ้านร่องเจริญ | กองช่าง | 98,000 | 10 ก.ค. 62  -  23 ส.ค. 62 | โอนงบประมาณตั้งรายการใหม่ |
|  | โครงการปรับปรุงถนนการเกษตรสายห้วยโป่งใน บ้านดงมะตื๋น ม. 7 | เพื่อให้มีคมนาคมที่สะดวก สบายยิ่งขึ้น | 85,000 | หมู่ที่ 7  บ้านดงมะตื๋น | กองช่าง | 84,200 | 10 ก.ค. 62  -  23 ส.ค. 62 | โอนงบประมาณตั้งรายการใหม่ |
|  | โครงการปรับปรุงถนนการเกษตรสายห้วยโป่งปุ๊ด  บ้านทุ่งยั้งใหม่ หมู่ที่ 13 | เพื่อให้มีคมนาคมที่สะดวก สบายยิ่งขึ้น | 200,000 | หมู่ที่ 13  บ้านทุ่งยั้งใหม่ | กองช่าง | 198,000 | 10 ก.ค. 62  -  23 ส.ค. 62 | โอนงบประมาณตั้งรายการใหม่ |
|  | โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 | เพื่อให้ระบบประปาใช้งานได้ดียิ่งขึ้น | 300,000 | หมู่ที่ ๑4  บ้านป่าบงเหนือ | กองช่าง | 298,200 | 11 เม.ย. 62  -  9 มิ.ย. 62 | ข้อบัญญัติ |
|  | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านร่องห้า  หมู่ที่ 1 | เพื่อให้การระบายน้ำดียิ่งขึ้น ป้องกันน้ำท่วม | 100,000 | หมู่ที่ 1  บ้านร่องห้า | กองช่าง | 87,900 | 26 มิ.ย. 62  -  23 ก.ย. 62 | ข้อบัญญัติ |
|  | โครงการปรับปรุงถนนการเกษตร สายบ่อคำ-ห้วยโป่ง บ้านผางาม หมู่ที่ 9 | เพื่อให้มีคมนาคมที่สะดวก สบายยิ่งขึ้น | 100,000 | หมู่ที่ 9  บ้านผางาม | กองช่าง | 99,500 | 2 เม.ย. 62  -  1 พ.ค. 62 | งบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **งบประมาณที่ใช้** | **เวลาดำเนินโครงการ** | **หมายเหตุ** |
|  | โครงการปรับปรุงถนนการเกษตร ซอย 9 ผาหินแตก บ้านเนินสยาม หมู่ที่ 10 | เพื่อให้มีคมนาคมที่สะดวก สบายยิ่งขึ้น | 100,000 | หมู่ที่ 10  บ้านเนินสยาม | กองช่าง | 99,500 | 2 เม.ย. 62  -  1 พ.ค. 62 | งบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน |
|  | โครงการปรับปรุงถนนการเกษตร สายดงป่าลัน บ้านทุ่งยั้งใหม่ หมู่ที่ 13 | เพื่อให้มีคมนาคมที่สะดวก สบายยิ่งขึ้น | 100,000 | หมู่ที่ 10  บ้านเนินสยาม | กองช่าง | 99,500 | 2 เม.ย. 62  -  1 พ.ค. 62 | งบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน |
|  | โครงการปรับปรุงถนนการเกษตร สายป่าสุสาน บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 | เพื่อให้มีคมนาคมที่สะดวก สบายยิ่งขึ้น | 100,000 | หมู่ที่ 3  บ้านหัวฝาย | กองช่าง | 99,500 | 2 เม.ย. 62  -  1 พ.ค. 62 | งบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน |
|  | โครงการปรับปรุงถนนการเกษตร สายร่องกอก-ทุ่งจอ บ้านป่าบง หมู่ที่ 5 | เพื่อให้มีคมนาคมที่สะดวก สบายยิ่งขึ้น | 100,000 | หมู่ที่ 5  บ้านป่าบง | กองช่าง | 99,500 | 2 เม.ย. 62  -  1 พ.ค. 62 | งบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน |
|  | โครงการก่อสร้างผนังคอนกรีตกั้นตลิ่งห้วยถั่วนก  บ้านป่าบงใต้ หมู่ที่ 12 | เพื่อทำผนังกั้นตลิ่งป้องกันพังทลายของดิน | 51,000 | หมู่ที่ 12  บ้านป่าบงใต้ | กองช่าง | 50,000 | 11 เม.ย. 62  -  9 มิ.ย. 62 | งบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน |
|  | โครงการปรับปรุงต่อเติมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านเนินสยาม หมู่ที่ 10 | เพื่อปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน | 422,800 | หมู่ที่ 10  บ้านเนินสยาม | กองช่าง | 421,000 | 11 ก.ค. 62  -  24 ส.ค. 62 | งบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน |
|  | โครงการขุดลอกลำเหมืองห้วยตุ้ม บ้านป่าบงเหนือ หมู่ที่ 14 | เพื่อเพิ่มการระบายน้ำให้สะดวก | 39,400 | หมู่ที่ 14  บ้านป่าบงเหนือ | กองช่าง | 39,000 | 12 ก.ค. 62  -  25 ส.ค. 62 | งบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน |
|  | โครงการขุดลอกลำห้วยก๊อดป่าอ้อ บ้านสันง้อนไถ หมู่ที่ 4 | เพื่อเพิ่มการระบายน้ำให้สะดวก | 184,000 | หมู่ที่ 4  บ้านสันง้อนไถ | กองช่าง | 182,700 | 12 ก.ค. 62  -  25 ส.ค. 62 | งบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **งบประมาณที่ใช้** | **เวลาดำเนินโครงการ** | **หมายเหตุ** |
|  | โครงการขุดลอกลำเหมืองสบร่อง – ห้วยคองู บ้านทุ่งยั้ง หมู่ที่ 2 | เพื่อเพิ่มการระบายน้ำให้สะดวก | 71,000 | หมู่ที่ 2  บ้านทุ่งยั้ง | กองช่าง | 70,000 | 12 ก.ค. 62  -  25 ส.ค. 62 | งบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน |
|  | โครงการขุดลอกลำเหมืองห้วยตุ้ม บ้านป่าบง หมู่ที่ 5 | เพื่อเพิ่มการระบายน้ำให้สะดวก | 67,400 | หมู่ที่ 5  บ้านป่าบง | กองช่าง | 67,000 | 12 ก.ค. 62  -  25 ส.ค. 62 | งบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน |
|  | โครงการขุดลอกลำเหมืองห้วยตุ้ม บ้านป่าบงใต้ หมู่ที่ 12 | เพื่อเพิ่มการระบายน้ำให้สะดวก | 92,700 | หมู่ที่ 12  บ้านป่าบงใต้ | กองช่าง | 92,000 | 12 ก.ค. 62  -  25 ส.ค. 62 | งบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน |
|  | โครงการปรับปรุงถนนการเกษตร ซอย 9 ผาหินแตก บ้านเนินสยาม หมู่ที่ 10 | เพื่อเพิ่มการระบายน้ำให้สะดวก | 416,000 | หมู่ที่ 10  บ้านเนินสยาม | กองช่าง | 414,000 | 29 ส.ค. 62  -  27 ก.ย. 62 | โอนงบประมาณตั้งรายการใหม่ |
|  | โครงการขุดลอกลำเหมืองร่องเสือเต้น บ้านผางาม หมู่ที่ 9 | เพื่อเพิ่มการระบายน้ำให้สะดวก | 221,000 | หมู่ที่ 9 | กองช่าง | 220,000 | 29 ส.ค. 62  -  27 ก.ย. 62 | โอนงบประมาณตั้งรายการใหม่ |

**แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **งบประมาณที่ใช้** | **เวลาดำเนินโครงการ** | **หมายเหตุ** |
|  | โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ำ ห้วยถั่วนก บ้านป่าบงใต้ หมู่ที่ 12 | ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 2.20 ม. สูง 2.00 ม. | 326,000 | หมู่ที่ 12  บ้านป่าบงใต้ | กองช่าง | 324,500 | 10 เม.ย. 62  -  8 มิ.ย. 62 | งบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน |

**แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **งบประมาณที่ใช้** | **เวลาดำเนินโครงการ** | **หมายเหตุ** |
|  | โครงการก่อสร้างป้ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ผางาม 1 | เพื่อก่อสร้างป้ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ผางาม 1 | 12,500 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ผางาม 1 | กองการศึกษา | 12,500 | 22 ส.ค. 62  -  5 ต.ค. 62 | ข้อบัญญัติ |
|  | โครงการก่อสร้างป้ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ผางาม 2 | เพื่อก่อสร้างป้ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ผางาม 2 | 36,900 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ผางาม 2 | กองการศึกษา | 36,500 | 22 ส.ค. 62  -  5 ต.ค. 62 | ข้อบัญญัติ |
|  | โครงการก่อสร้างป้ายชี้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.1 และศพด.2) | เพื่อก่อสร้างป้ายชี้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 66,000 | ศพด.1 และศพด.2 | กองการศึกษา | 65,500 | 23 ส.ค. 62  -  6 ต.ค. 62 | ข้อบัญญัติ |

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย** **ที่ 5** การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 5** การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 2 การพัฒนาด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ**

แผนงานการเกษตร

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **งบประมาณที่ใช้** | **เวลาดำเนินโครงการ** | **หมายเหตุ** |
|  | โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำห้วยตุ้ม หมู่ที่ 6 | เพื่อให้มีน้ำใช้ในการเกษตรตลอดทั้งปี | 200,000 | หมู่ที่ 6  บ้านร่องคือ | กองช่าง | 198,800 | 28 พ.ค. 62  -  2 มิ.ย. 62 | ข้อบัญญัติ |

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย** **ที่ 2** การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร คุณภาพ มาตรฐานสากล และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 2** การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการประกอบอาชีพของคนในพื้นที่**

**แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **งบประมาณที่ใช้** | **เวลาดำเนินโครงการ** | **ผลการดำเนินโครงการ** | **หมายเหตุ** |
|  | โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว | -เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว | 30,000 | อบต.ผางาม | กองการศึกษา | 30,000 | 7 ม.ค. 62 | จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว | ข้อบัญญัติ |

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย** **ที่ 5** การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และยั่งยืน

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 5** การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และยั่งยืน

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

**แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **งบประมาณที่ใช้** | **เวลาดำเนินโครงการ** | **หมายเหตุ** |
|  | โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน | -เพื่อให้ประชาชนรู้จักวิธีกำจัดขยะให้ถูกวิธี | 50,000 | ตำบลผางาม | สำนักงานปลัด | 50,000 | ต.ค. 61  -  ก.ย. 62 |  |

**แผนงานการเกษตร**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **งบประมาณที่ใช้** | **เวลาดำเนินโครงการ** | **หมายเหตุ** |
|  | โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในด้านการจัดการทรัพยากร  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 25,000  โอนลด  6,000 | ตำบลผางาม | สำนักงานปลัด | 18,360 | สิงหาคม 2562 |  |

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย** **ที่ 4** การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 4** การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 5 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างรอบด้าน**

**แผนงานการรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **งบประมาณที่ใช้** | **เวลาดำเนินโครงการ** | **หมายเหตุ** |
|  | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่ | -เพื่อลดอุบัติเหตุและความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน | 10,000 | ตำบลผางาม | สำนักงานปลัด | -0- | ธ.ค.61 - ม.ค.62 เม.ย.62  - | ไม่ได้เบิกจ่าย |
|  | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน | ป้องกันไฟป่า | 10,000 | ตำบลผางาม | สำนักงานปลัด | 9,750 | ธ.ค.61 - ก.พ.62 |  |

**แผนงานการศึกษา**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **งบประมาณที่ใช้** | **เวลาดำเนินโครงการ** | **หมายเหตุ** |
|  | โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน | เพื่อให้ประชาชนได้มีที่อ่านหนังสือ | 10,000 | อบต.ผางาม | กองการศึกษา | 9,979 | ต.ค. 61  -  ก.ย. 62 |  |
|  | โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | -เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 30,000 | ศูนย์พัฒนา  เด็กเล็ก จำนวน ๒ แห่ง | กองการศึกษา | -- | -- | ไม่ได้ดำเนินการ |
|  | โครงการสนับสนุนอาหารเสริมนม | -เพื่อพัฒนาการเจริญเติบโตของเด็กในตำบล | 1,042,480 | ระดับประถมศึกษา 5 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง | กองการศึกษา | 904,707.56 | ต.ค. 61  -  ก.ย. 62 |  |
|  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | -เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน, ค่าจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา | 655,200 | ศูนย์พัฒนา  เด็กเล็ก จำนวน ๒ แห่ง | กองการศึกษา | 634,680 | ต.ค. 61  -  ก.ย. 62 |  |
|  | โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนช่วงปิดภาคเรียน | เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนช่วงปิดภาคเรียน | 40,000 | อบต.ผางาม | กองการศึกษา | 12,300 | เม.ย. 62 |  |
|  | โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV | เพื่อจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV | 30,700 | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.ผางาม 2 | กองการศึกษา | 22,000 | ม.ค.62 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **งบประมาณที่ใช้** | **เวลาดำเนินโครงการ** | **หมายเหตุ** |
|  | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน | เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับอาหารกลางวัน อย่างทั่วถึงและถูกหลักทางด้านโภชนาการ | 1,820,000  โอนเพิ่ม  37,800 | ร.ร.บ้านป่าบง  ร.ร.บ้านร่องห้า  ร.ร.ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา  ร.ร.บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา  ร.ร.บ้านหนองบัวผาบ่ม | กองการศึกษา | 1,808,780 | ต.ค. 61  -  ก.ย. 62 |  |
|  | อุดหนุนโรงเรียนบ้านร่องห้า ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียน | เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียน | 20,000 | ร.ร.บ้านร่องห้า | กองการศึกษา | 20,000 | ธ.ค.61  -  ก.ย.62 |  |
|  | อุดหนุน ร.ร.บ้านหนองบัวผาบ่มตามโครงการพัฒนาทักษะชีวิตสู่ศตวรรษที่ 21 | เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก | 20,000 | ร.ร.บ้านหนองบัวผาบ่ม | กองการศึกษา | 20,000 | ธ.ค.61  -  ก.ย.62 |  |
|  | อุดหนุน ร.ร.ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยาตามโครงการค่ายทักษะภาษาจีน | เพื่อพัฒนาภาษา ต่างประเทศ  ให้กับนักเรียน | 20,000 | ร.ร.บ้านดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา | กองการศึกษา | 20,000 | ธ.ค.61  -  ก.ย.62 |  |
|  | อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยาตามโครงการเกษตรตามรอยพ่อสู่วิถีชีวิตที่พอเพียง | เพื่อปลูกฝังเกษตรพอเพียงตามแนวพระราชดำริให้กับนักเรียน | 20,000 | ร.ร.บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา | กองการศึกษา | 20,000 | ธ.ค.61  -  ก.ย.62 |  |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **งบประมาณที่ใช้** | **เวลาดำเนินโครงการ** | **หมายเหตุ** |
|  | อุดหนุนโรงเรียนบ้านป่าบงตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น | -เพื่อให้เด็กนักเรียนและเยาวชนให้ความสนใจในคุณธรรมและจริยธรรมอันดี | 20,000 | ร.ร.บ้านป่าบง | กองการศึกษา | 20,000 | ธ.ค.61  -  ก.ย.62 |  |
|  | อุดหนุนโรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม ตามโครงการแหล่งเรียนรู้เสริมอาชีพ ส่งเสริมศักยภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนววิถีเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่ออุดหนุนให้โรงเรียนจัดกิจกรรมตามโครงการแหล่งเรียนรู้เสริมอาชีพส่งเสริมศักยภาพโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนววิถีเศรษฐกิจพอเพียง | 20,000 | ร.ร.ดอนศิลาผางามวิทยาคม | กองการศึกษา | 20,000 | ธ.ค.61  -  ก.ย.62 |  |

**แผนงานการสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **งบประมาณที่ใช้** | **เวลาดำเนินโครงการ** | **หมายเหตุ** |
|  | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ  สุนัขบ้าฯ | -เพื่อสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน  -เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | 60,000 | หมู่ที่ 1-15  ตำบลผางาม | สำนักงานปลัด | 59,994 | ม.ค.62 - ส.ค.62 |  |
|  | โครงการพ่นหมอกควัน | เพื่อพ่นหมอกควันกำจัดยุ่งลายในพื้นที่ | 110,270 | พื้นที่ตำบลผางาม | สำนักงานปลัด | 99,748 | ม.ค.62 - ส.ค.62 | โอนงบประมาณ |
|  | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม | -เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม | 97,500  หมู่ที่ 1-15  หมู่บ้านละ 6,500 บาท | หมู่ที่ 1-15  ตำบลผางาม | สำนักงานปลัด | 97,500 | ม.ค. – พ.ค. 62 |  |
|  | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราช  สุดาฯ | -เพื่อส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | 97,500  หมู่ที่ 1-15  หมู่บ้านละ 6,500 บาท | หมู่ที่ 1-15  ตำบลผางาม | สำนักงานปลัด | 97,500 | ม.ค. – พ.ค. 62 |  |
|  | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดืนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | -เพื่อควบคุมโรคขาดสารไอโอดืนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ | 105,000  หมู่ที่ 1-15  หมู่บ้านละ 7,000 บาท | หมู่ที่ 1-15  ตำบลผางาม | สำนักงานปลัด | 105,000 | ม.ค. – พ.ค. 62 |  |

**แผนงานสังคมสงเคราะห์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **งบประมาณที่ใช้** | **เวลาดำเนินโครงการ** | **หมายเหตุ** |
|  | โครงการส่งเสริมศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชนตำบลผางาม | เพื่อส่งเสริมศักยภาพแกนนำเด็กและเยาวชน | 30,000 | อบต.ผางาม | สำนักงานปลัด | **-** | - | ไม่ได้ดำเนินงาน |

**แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **งบประมาณที่ใช้** | **เวลาดำเนินโครงการ** | **หมายเหตุ** |
|  | โครงการฝึกอบรมครอบครัวตามรอยพ่อใช้ชีวิตอย่างพอเพียง | -เพื่อส่งเสริมประชาชนมีความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี | 50,000 | ตำบลผางาม | สำนักงานปลัด | 21,370 | เม.ย. – มิ.ย.62 |  |
|  | โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ | เพื่อปกป้องสถาน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ | 10,000 | ตำบลผางาม | สำนักงานปลัด | 9,960 | พ.ค. - ก.ค.62 |  |
|  | โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี,ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ติดเชื้อเอดส์แลผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลผางาม | เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรี,ผู้สูงอายุ,ผู้พิการ,ผู้ติดเชื้อเอดส์และผู้ด้อยโอกาส | 25,000 | อบต.ผางาม | สำนักงานปลัด | 14,250 | ม.ค. - ก.พ. 62 |  |
|  | โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อส่งเสริมกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ อบต.ผางาม | 30,000 | ตำบลผางาม | สำนักงานปลัด | 30,000 | มิ.ย.-62 |  |
|  | โครงการสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรีการยุติความรุนแรงในครอบครัว | ฝึกอบรมให้ความรู้บทบาทสตรีและการสร้างความเข้มแข็ง | 15,000 | ตำบลผางาม | สำนักงานปลัด | 11,760 | ก.พ. - มี.ค.62 |  |
|  | โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน | เพื่อจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน | 15,000 | อบต.ผางาม | สำนักงานปลัด | 12,650 | พ.ค. - มิ.ย.62 |  |
|  | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับอำเภอ | -เพิ่มประสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 25,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงชัย | สำนักปลัด | - | - | ไม่ได้ดำเนินการ |

**แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **งบประมาณที่ใช้** | **เวลาดำเนินโครงการ** | **หมายเหตุ** |
|  | โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ | เพื่อแข่งขันกีฬาในกลุ่มผู้สูงอายุ | 30,000 | ตำบลผางาม | กองการศึกษา | 29,400 | ม.ค.62 |  |
|  | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผางามเกมส์ | -เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายและความเคลื่อนไหว | 20,000 | ตำบลผางาม | กองการศึกษา | 20,000 | ธ.ค.61 |  |
|  | โครงการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เด็กและเยาชนตำบลผางาม | -เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม | 35,000 | ตำบลผางาม | กองการศึกษา | 26,620 | ก.ค.62 |  |
|  | โครงการสืบสานประเพณีแปดเป็ง | -เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามท้องถิ่นตำบลผางามให้สืบทอดต่อไป | 30,000 | ตำบลผางาม | กองการศึกษา/สภาวัฒนธรรมตำบล | 30,000 | พ.ค. – มิ.ย. 62 |  |
|  | โครงการอุ้ยสอนหลาน | เพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น | 20,000 | อบต.ผางาม | กองการศึกษา | 10,800 | ก.ค. 62 |  |
|  | โครงการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลผางาม | เพื่อส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | 30,000 | ตำบลผางาม | กองการศึกษา/สภาวัฒนธรรมตำบล | 30,000 | เม.ย. 62 |  |
|  | โครงการอุดหนุนจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติ และกิจกรรมประเพณีท้องถิ่น | -เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ | 50,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงชัย | สำนักปลัด | 50,000 | พ.ย. 61 |  |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **งบประมาณที่ใช้** | **เวลาดำเนินโครงการ** | **หมายเหตุ** |
| **8** | โครงการจัดกิจกรรมการประกวดริ้วขบวนศิลปวัฒนธรรมอำเภอเวียงชัยเพื่อร่วมประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” | เพื่อจัดกิจกรรมการประกวดริ้วขบวนศิลป  วัฒนธรรมอำเภอเวียงชัยเพื่อร่วมประชาสัม  พันธ์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 “เจียงฮายเกมส์” | 50,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอเวียงชัย | สำนักปลัด | 50,000 | พ.ย. 61 |  |

**ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงราย** **ที่ 4** การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

**ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ที่ 6** การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

**ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **งบประมาณที่ใช้** | **เวลาดำเนินโครงการ** | **หมายเหตุ** |
|  | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่น วินัย สร้างธรรมาภิบาลแก่ บุคลากร | เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสร้างคุณธรรมจริยธรรม | 50,000  โอนลด  41,000 | อบต.ผางาม | สำนักงานปลัด | 8,580 | กันยายน 62 |  |
|  | โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของครูและผู้ดูแลเด็ก | เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม | 25,000 | อบต.ผางาม | กองการศึกษา | 4,770 | ส.ค. – ก.ย.62 |  |
|  | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | -เพื่อปรับปรุงระบบฐานข้อมูลภาษี | 50,000 | อบต.ผางาม | กองคลัง | **-** | 17 ธ.ค. 61 | ไม่ใช้งบประมาณ |
|  | โครงการ อบต. เคลื่อนที่ | - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน | 10,000 | ตำบลผางาม | สำนักงานปลัด | **-** | -- | ไม่ได้ดำเนินการ |
|  | โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลผางาม | -เพิ่มขีดความสามารถองค์กร | 300,000  โอนลด  51,930 | อบต.ผางาม | สำนักงานปลัด | 244,160 | ธันวาคม 61 |  |
|  | โครงการสนับสนุนการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม | เพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งทั่วไป ตามที่กฎหมายกำหนด | 100,000 | ตำบลผางาม | สำนักงานปลัด | -- | -- | ไม่ได้ดำเนินการ |
|  | โครงการพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลผางาม | - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน | 5,000 | ที่ทำการสำนักงาน อบต.ผางาม | สำนักงานปลัด | 4,000 | พ.ค. 62 |  |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **งบประมาณที่ใช้** | **เวลาดำเนินโครงการ** | **หมายเหตุ** |
|  | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “สื่อการเรียนรู้สำหรับครูปฐมวัย” | -เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถแก่ครูปฐมวัย | 25,000 | อบต.ผางาม | กองการศึกษา | 25,000 | ส.ค.-ก.ย.62 |  |
|  | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สถานที่กลาง) ในพื้นที่อำเภอเวียงชัย | เพื่อเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือประชาชน ทั้งในด้านสาธารณภัย การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต โรคติดต่อหรือโรคระบาดในท้องถิ่น | 40,000 | เทศบาลตำบลเวียงชัย | สำนักปลัด | 40,000 | ต.ค.61-ก.ย62 |  |

**แผนงานรักษาความสงบภายใน**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **งบประมาณที่ใช้** | **เวลาดำเนินโครงการ** | **หมายเหตุ** |
|  | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | - เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ | 20,000 | อบต.ผางาม | สำนักงานปลัด | 19,990 | เม.ย.-พ.ค.62 |  |

**แผนงานสาธารณสุข**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **งบประมาณที่ใช้** | **เวลาดำเนินโครงการ** | **หมายเหตุ** |
|  | โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.ผางาม | เพื่อให้บริการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน | 10,000 | ตำบลผางาม | สำนักงานปลัด | **-** | - | ไม่ได้เบิกจ่าย |

**แผนงานงบกลาง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **งบประมาณที่ใช้** | **เวลาดำเนินโครงการ** | **หมายเหตุ** |
|  | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (สปสช.) | -เพื่อสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น (สปสช.) | 220,000 | ตำบลผางาม | สำนักงานปลัด | 220,000 | พ.ย-ธ.ค.61 |  |
|  | เงินสมทบเพื่อส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน | -เพื่อสมทบเงินกองทุนสวัสดิการชุมชนท้องถิ่น | 10,000 | ตำบลผางาม | สำนักงานปลัด | **-** | - | ไม่ได้ดำเนินการ |
|  | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | เพื่อสมทบกองทุนประกันสังคม | 100,000 | อบต.ผางาม | สำนักงานปลัด | 89,916 | ต.ค.61  -  ก.ย.62 |  |
|  | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | เพื่อเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 4,192 | อบต.ผางาม | สำนักงานปลัด | 4,192 | ต.ค.61  -  ก.ย.62 | โอนงบประมาณตั้งรายการใหม่ |
|  | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 14,724,000 | ตำบลผางาม | สำนักงานปลัด | 13,570,900 | ต.ค.61  -  ก.ย.62 |  |
|  | เบี้ยยังชีพผู้พิการ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ | 4,500,000 | ตำบลผางาม | สำนักงานปลัด | 4,124,000 | ต.ค.61  -  ก.ย.62 |  |
|  | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 612,000 | ตำบลผางาม | สำนักงานปลัด | 191,000 | ต.ค.61  -  ก.ย.62 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **งบประมาณที่ใช้** | **เวลาดำเนินโครงการ** | **หมายเหตุ** |
|  | สำรองจ่าย | เพื่อสำรองจ่ายกรณีเกิดภัยพิบัติ | 248,500  โอนลด  68,500 | ตำบลผางาม | สำนักงานปลัด | 160,336 | ต.ค.61  -  ก.ย.62 |  |
|  | เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 240,000 | อบต.ผางาม | สำนักงานปลัด | 240,000 | พ.ย.61 |  |

**ครุภัณฑ์**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **งบประมาณที่ใช้** | **เวลาดำเนินโครงการ** | **หมายเหตุ** |
|  | เครื่องปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 32,400 บาท | 32,400 | อบต.ผางาม | สำนักงานปลัด | 29,000 | ม.ค.-เม.ย. 62 |  |
|  | เครื่องปรับอากาศ | เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 32,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 เครื่อง เครื่องละ 42,300 บาท | 169,200 | อบต.ผางาม | สำนักงานปลัด | 156,000 | ม.ค.-เม.ย. 62 |  |
|  | เก้าอี้ทำงาน | เก้าอี้ทำงาน จำนวน 3 ตัว ตัวละ 2,900 บาท ตามราคาในท้องถิ่นซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน | 8,700 | อบต.ผางาม | กองการศึกษาฯ | 8,700 | ม.ค.-เม.ย. 62 |  |
|  | ชั้นวางของ 9 ช่อง | ชั้นวางของ 9 ช่อง จำนวน 3 หลัง หลังละ 3,500 บาท ตามราคาในท้องถิ่นซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน | 10,500 | อบต.ผางาม | กองการศึกษาฯ | 10,500 | ม.ค.-เม.ย. 62 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่**  **ดำเนินการ** | **หน่วยงานรับผิดชอบหลัก** | **งบประมาณที่ใช้** | **เวลาดำเนินโครงการ** | **หมายเหตุ** |
|  | ตู้เหล็ก 2 บาน | ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) จำนวน 1 ตู้ ตามราคาในท้องถิ่นซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน | 5,500 | อบต.ผางาม | กองการศึกษาฯ | 5,500 | ม.ค.-เม.ย. 62 |  |
|  | โต๊ะคอมพิวเตอร์ | โต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 ตัว ตัวละ 3,500 บาทตามราคาในท้องถิ่นซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน | 10,500 | อบต.ผางาม | กองการศึกษาฯ | 10,500 | ม.ค.-เม.ย. 62 |  |
|  | โต๊ะญี่ปุ่นขาพับ | โต๊ะญี่ปุ่นขาพับ จำนวน 8 ตัว ตัวละ 600 บาทตามราคาในท้องถิ่นซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน | 4,800 | อบต.ผางาม | กองการศึกษาฯ | 4,800 | ม.ค.-เม.ย. 62 |  |
|  | พัดลมติดผนัง | พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 ตัว ตัวละ 2,000 บาท ตามราคาในท้องถิ่นซึ่งเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐาน | 6,000 | อบต.ผางาม | กองการศึกษาฯ | 5,700 | ม.ค.-เม.ย. 62 |  |